# 客来来产品合作协议（方案一）

## 低现金启动 + 项目收益权 40%

乙方：成都修茈科技有限公司

适用：甲方现金有限，愿意以项目收益权/股权换技术与既有产品投入。

本文件为商务草稿，非正式法律意见；签署前建议律师审阅。

定价：现金合计 人民币 20,000 元 + 可分配收益 甲方 60% : 乙方 40%。

————————————————————————————————

## 封面

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 协议名称 | 《客来来产品合作协议（收益权合作版）》 |
| 协议编号 | XC-KLL-2026-A-___ |
| 签署日期 | ____年__月__日 |
| 甲方（业务/运营方） | ________________（统一社会信用代码：________） |
| 乙方（技术方） | 成都修茈科技有限公司（统一社会信用代码：________） |
| 产品 | 客来来（桌面端、后端、渠道与相关能力，以本仓库及附件范围为准） |
| 合作原则 | 分阶段推进；未书面确认不得进入付费客户对接 |

————————————————————————————————

## 第一条 背景与总原则

1.1 乙方以公司名义投入客来来既有技术成果与后续约定研发；甲方负责业务、客户与运营。

1.2 双方确认需避免再次出现资金不清、配合失控、中途搁置。

1.3 门禁条款： 在本协议签署生效，且当期《阶段确认单》完成前，任一方不得对外以双方名义向付费客户作出正式商务承诺，亦不得要求乙方必须前往重庆或其他客户现场。

1.4 本协议替代此前个人名义或口头约定中与本协议冲突的部分；历史事项按附件二切割。

————————————————————————————————

## 第二条 合作阶段

### 阶段 0：方案对齐与配合观察

同步产品思路与 MVP 方案；与甲方技术团队（含肖工团队）开发对齐。

乙方可参会、对齐、评审；不对客户作付费承诺、不默认赴客户现场、不垫付生产费用。

观察期建议 ____ 个工作日（建议 10～15 日）：看需求收敛、对接人、交付节奏、是否口头加需求不谈成本。

出口：签署本协议并进入阶段 1，或任一方书面暂缓。

### 阶段 1：MVP 搭建与内部验收

进入条件：本协议生效 + 附件三范围确认 + 第四条启动款到账。

出口：双方签署阶段 1 验收确认单。

### 阶段 2：付费客户与商业化（含是否赴重庆）

进入条件：阶段 1 已验收 + 第五条收益权已生效 + 如需现场则另签《客户现场确认单》。

重庆等客户现场： 不因阶段 0/1 自动成立；差旅默认甲方承担；甲方暂无力支付的，可从后续可分配收益中优先报销后再按比例分成。

————————————————————————————————

## 第三条 分工

| 事项 | 甲方 | 乙方（成都修茈科技有限公司） | 肖工团队 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品方向与优先级 | 主责拍板 | 方案与技术建议 | 按拍板执行开发 |
| 阶段 1 技术交付 | 验收、提供测试条件 | 主责（附件三） | 协同（附件三列明） |
| 客户商务、报价、签约 | 主责 | 未经书面授权不作最终承诺 | 不作最终承诺 |
| 云账号/域名/开放平台主体与费用 | 主责 | 限权协助配置 | 按授权操作 |
| 客户现场 | 组织 | 仅阶段 2 书面确认后参加 | 按甲方安排 |
| 肖工团队费用与管理 | 甲方自行承担 | 不与肖工个人形成劳务关系 | — |

————————————————————————————————

## 第四条 成本与现金对价（已定价）

### 4.1 甲方应向乙方支付的现金（公司账户）

| 节点 | 金额（人民币） | 条件 |
| --- | --- | --- |
| 签约后 5 个工作日内 | 8,000 | 启动费（到账后启动阶段 1） |
| 阶段 1 验收通过后 5 个工作日内 | 12,000 | MVP 验收款 |
| 合计 | 20,000 | 不含云资源、认证、差旅等外部费用 |

乙方收款后开具合法发票（税率/含税：________）。

### 4.2 外部成本

服务器、域名、证书、微信等认证、短信、渠道费用、客户招待等：甲方承担。

未经乙方书面同意，乙方无义务垫付；经授权代垫的，从甲方应付款或乙方可分配收益中优先扣除。

### 4.3 禁止

要求乙方以个人账户收款、以个人资质做生产认证，或未书面确认要求垫付的，乙方有权拒绝并暂停服务。

————————————————————————————————

## 第五条 收益权（本方案核心，已定价）

### 5.1 合作载体（签署前勾选）

☑ 默认推荐 A　□ 勾选 B 则覆盖 A 的长期安排

A. 项目收益权（可先落地）

就「客来来」本项目可分配收益：

| 主体 | 比例 |
| --- | --- |
| 甲方 | 60% |
| 乙方（成都修茈科技有限公司） | 40% |

B. 项目公司股权（条件成熟时）

设立或装入项目公司时，股权比例原则上为甲方 60% : 乙方 40%；落地前仍按 A 分配；落地后另签章程/股东协议，收益分配与股权分红衔接。

### 5.2 乙方 40% 的对价

合作前已存在的客来来代码、设计与技术文档之项目使用权投入；

阶段 1 附件三范围内的技术交付与架构把关；

阶段 2 约定范围内的有限技术支持（不含无限定制）。

### 5.3 收入口径

可分配收益 = 客户实收款项 − 经双方书面确认的本项目直接成本（云资源、渠道费、已确认差旅等）。

未回款合同额不参与分配。

### 5.4 结算

每自然季结束后 10 个工作日内甲方出具对账单；乙方 5 个工作日内确认；确认后 10 个工作日内付至乙方公司账户。

乙方每年可查阅与本项目收益相关的对账资料不超过 2 次。

### 5.5 稀释

引入新投资导致乙方比例被动稀释的，须经乙方书面同意，或另行约定反稀释。

### 5.6 未完成第五条的效果

不得进入阶段 2，不得要求乙方赴客户现场。

————————————————————————————————

## 第六条 风险、暂停与责任

6.1 商务与客户承诺、数据合规主责：甲方。附件三范围内技术交付：乙方。

6.2 第三方平台（微信等）政策变更、审核失败，非乙方单方过错的，不视为乙方违约；双方应及时协商调整范围或工期。

6.3 暂停权（防再次搁置）： 出现下列情形之一，乙方可书面暂停且不构成违约：

（1）门槛费逾期超过 10 日；

（2）超过 10 个工作日无有效对接人或无法确认关键需求；

（3）未完成第五条却要求进入阶段 2 / 客户现场；

（4）要求个人收款或个人生产资质。

6.4 直接损失赔偿上限：本协议项下甲方已向乙方支付的现金总额（故意或重大过失除外）。

————————————————————————————————

## 第七条 知识产权

7.1 合作前客来来既有成果：归乙方；甲方享有本项目经营所需使用权。

7.2 本协议期内为项目新开发的定制成果：双方共有；任一方将之用于开发直接竞争产品并对外销售的，须书面同意。

7.3 商标「客来来」：□共有 □甲方持有并授权本项目使用（签署前选定）。

7.4 开源组件遵循原许可。资产与账号见附件一。

————————————————————————————————

## 第八条 期限、退出与防踢出

8.1 期限 24 个月，可书面续约。

8.2 终止时：已产生未分配收益按 60:40 结清；到期现金义务应付清。

8.3 退出保护： 甲方非因乙方重大违约而单方终止的，乙方对终止前已签约客户之回款，在终止后 12 个月内 仍按 40% 计提。

8.4 乙方非因甲方违约单方终止的，8.3 不适用；已验收对价不退。

————————————————————————————————

## 第九条 其他

9.1 附件为本协议组成部分。变更须书面确认。

9.2 争议协商不成，提交 成都仲裁委员会 仲裁。

9.3 本协议一式贰份，双方各执壹份，盖章生效。

甲方（盖章） ________ 日期：________

乙方（盖章）成都修茈科技有限公司 ________ 日期：________

————————————————————————————————

# 附件一：资产与账号清单

| 资产 | 当前持有 | 目标归属 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| Git 仓库（含 kellai） |  | 修茈组织或共管 | 个人仓迁移方式另书 |
| 域名 / 云账号 |  | 甲方 |  |
| 微信开放平台等 |  | 甲方 |  |
| 密钥与证书 |  | 甲方保管，乙方限权 |  |

————————————————————————————————

# 附件二：历史事项切割

| 事项 | 是否承接 | 责任方 |
| --- | --- | --- |
| 旧服务器/欠费/关停 | 是/否 |  |
| 旧合作方仍持账号 | 是/否 | 甲方主协调 |
| 个人名义口头承诺 | 默认否 | 未写入附件者不承接 |
| 未付款历史工作量 | 是/否 | 金额：____ |

————————————————————————————————

# 附件三：阶段 1 MVP 范围与验收（已按仓库现状收窄）

## 做

测试/演示环境可稳定运行；明确是否关闭前端 Mock。

登录鉴权主路径可用。

消息中心、客户管理、漏斗主路径可演示走通。

微信约定形态（□公众号客服 □开放平台 OAuth，勾选一种）主路径可联调。

生产配置关闭软认证放行；完成账号/密钥清单交接。

约定方式部署说明 + 一次部署协助。

## 不做（除非补充协议）

12 渠道全开、电商/海外真联调、多租户计费、等保、7×24 运维、客户现场。

## 可选加项

□ 企业微信主路径联调：另计 ¥10,000 或书面计入本收益权对价已覆盖的有限支持（二选一，签署时勾定）。

## 验收

甲方收到验收通知后 5 个工作日 内反馈，逾期视为通过。

计划完成：签约后 ____ 周（建议 4～8 周）。

甲方技术对接人：________　肖工：________　乙方对接人：________

————————————————————————————————

# 附件四：阶段确认单 / 客户现场确认单（可复印）

| 确认类型 | □阶段1验收 □进入阶段2 □客户现场（地点：____） |
| --- | --- |
| 摘要与未决事项 | 未决事项未关闭则不视为已授权 |
| 甲方签字/日期 |  |
| 乙方签字/日期 |  |
| 现场差旅承担 | 默认甲方；或：________ |