# 客来来技术服务合同（方案三）

## 纯里程碑服务费 · 阶段 1 合计 ¥80,000

乙方：成都修茈科技有限公司

适用：甲方不让股、要权责清晰；或后续有预算。

本文件为商务草稿，非正式法律意见。

定价：阶段 1 人民币 80,000 元；无股权/收益分成（项目收益归甲方）。

————————————————————————————————

## 封面

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 协议名称 | 《客来来技术服务合同（里程碑版）》 |
| 协议编号 | XC-KLL-2026-C-___ |
| 签署日期 | ____年__月__日 |
| 甲方 | ________________（统一社会信用代码：________） |
| 乙方 | 成都修茈科技有限公司（统一社会信用代码：________） |
| 产品 | 客来来 |
| 原则 | 先书面后客户；按交付收费，无收益权 |

————————————————————————————————

## 第一条 服务内容与阶段

1.1 乙方按附件三范围提供阶段 1 MVP 技术服务；甲方提供需求确认、验收、付款及必要资质/账号。

1.2 阶段 0： 可参与方案同步与肖工团队对齐；不构成赴客户现场或付费客户承诺义务。

1.3 阶段 1： 启动款到账后开始；按里程碑验收付款。

1.4 阶段 2： 上线支持、客户现场等须另签确认单/报价单，不适用「已签本合同即自动包含」。

————————————————————————————————

## 第二条 分工

甲方：拍板、验收、付款、客户商务、云与开放平台主体、肖工团队费用。

乙方：附件三范围内研发、联调、文档、约定支持。

肖工团队：甲方人员；不与乙方建立劳务关系。

————————————————————————————————

## 第三条 费用（已定价）

### 3.1 阶段 1 · MVP 固定总价 ¥80,000

| 里程碑 | 交付标准 | 金额（元） |
| --- | --- | --- |
| M1 启动 | 范围冻结、环境恢复计划、排期确认 | 24,000（30%） |
| M2 主路径 | 登录 + 消息/客户/漏斗可演示；Mock 策略书面确认 | 32,000（40%） |
| M3 验收 | 微信约定形态主路径联调 + 关软认证 + 部署协助完成并验收 | 24,000（30%） |
| 合计 |  | 80,000 |

各节点双方确认/验收后 5 个工作日内 付至乙方公司账户；乙方开票。

### 3.2 逾期

逾期超 10 日：乙方可暂停；超 20 日：乙方可解除，已完成工作量按比例结算。

### 3.3 外部成本

全部甲方承担；乙方不垫付。

### 3.4 阶段 2 增购价目（需书面确认才生效）

| 项目 | 价格 |
| --- | --- |
| 生产上线支持（5 个工作日窗口） | 12,000 |
| 客户现场（重庆等，含 2 天） | 8,000 + 差旅实报实销（甲方） |
| 超出人天 | 1,500 元/人天 |
| 月度维护 | 10,000 元/月 |
| 企业微信主路径联调（若阶段1未含） | 10,000 |

————————————————————————————————

## 第四条 知识产权

4.1 合作前既有成果：归乙方；甲方获得本项目永久、不可撤销、非独占业务使用权（可自用运营；未经同意不得将源码转售给第三方竞品厂商）。

4.2 本合同期内按附件开发的项目定制代码：对应里程碑验收且款项结清后归甲方。

4.3 通用框架、工具库、开源依赖：归乙方或原权利人。

4.4 商标由甲方自行申请持有（费用自理），或双方另议。

————————————————————————————————

## 第五条 门禁与风险

5.1 未付 M1 启动款，不启动阶段 1。

5.2 未签阶段 2 确认单，乙方无义务赴重庆或对接付费客户。

5.3 甲方对外承诺超出附件范围的功能/交期，自行承担；乙方仅按书面变更单执行并加价。

5.4 第三方平台审核失败等非乙方单方过错，工期顺延，双方协商是否变更范围。

5.5 赔偿上限：本合同已付金额（故意/重大过失除外）。

————————————————————————————————

## 第六条 验收与期限

6.1 甲方验收期 5 个工作日，逾期未反馈视为通过。

6.2 阶段 1 计划周期：签约后 ____ 周（建议 4～8 周）。

6.3 争议：协商不成提交 成都仲裁委员会 仲裁。

6.4 一式贰份，盖章生效。

甲方（盖章） ________

乙方（盖章）成都修茈科技有限公司 ________

————————————————————————————————

# 附件三：阶段 1 MVP 范围（与方案一/二一致的窄范围）

做： 环境可运行；登录；消息/客户/漏斗主路径；微信一种形态联调；关闭软认证放行；部署说明与一次协助。

不做： 12 渠道全开、电商海外真联调、多租户 SaaS 与计费、等保、7×24、默认包含客户现场。

变更： 超出范围须书面变更单并调整费用与工期。

————————————————————————————————

# 附件：资产清单 / 历史切割 / 阶段确认单

签署时与方案一附件结构一并使用；历史口头承诺默认不承接，除非写入附件。