# 客来来产品合作协议（方案二）

## 服务费 ¥50,000 + 项目收益权 20%

乙方：成都修茈科技有限公司

适用：甲方能支付一定现金，希望降低技术方收益权比例。

本文件为商务草稿，非正式法律意见。

定价：阶段 1 现金 人民币 50,000 元 + 可分配收益 甲方 80% : 乙方 20%。

————————————————————————————————

## 封面

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 协议名称 | 《客来来产品合作协议（服务费+收益权版）》 |
| 协议编号 | XC-KLL-2026-B-___ |
| 签署日期 | ____年__月__日 |
| 甲方 | ________________（统一社会信用代码：________） |
| 乙方 | 成都修茈科技有限公司（统一社会信用代码：________） |
| 产品 | 客来来 |
| 原则 | 分阶段；书面门禁同方案一精神 |

————————————————————————————————

## 第一条 背景与门禁

1.1 乙方以公司名义提供技术服务并投入既有成果；甲方负责业务与客户。

1.2 门禁： 未签署本协议并完成阶段确认前，不对付费客户作正式承诺，不要求乙方必须赴重庆等客户现场。

1.3 历史事项见附件二；替代冲突的个人/口头约定。

————————————————————————————————

## 第二条 阶段

| 阶段 | 内容 | 进入条件 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 产品/MVP 同步，与肖工团队对齐，观察配合 | 可参会；非客户授权 |
| 1 | MVP（附件三） | 协议生效 + 启动款到账 |
| 2 | 付费客户/现场 | 阶段1验收 + 收益权条款生效 + 现场确认单（如需） |

重庆等现场：差旅默认甲方；须书面确认乙方职责与天数。

————————————————————————————————

## 第三条 分工

与方案一相同：甲方主商务与拍板、承担肖工团队费用；乙方主附件三技术交付；未经授权不作客户侧最终报价承诺。

————————————————————————————————

## 第四条 费用（已定价）

### 4.1 阶段 1 服务费 ¥50,000

| 节点 | 金额（元） | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 签约后 5 个工作日内 | 15,000 | 30% |
| 主路径可演示（双方书面确认）后 5 日 | 20,000 | 40% |
| 阶段 1 验收通过后 5 日 | 15,000 | 30% |
| 合计 | 50,000 | 100% |

发票：付款后由乙方开具。含税/税率：________。

### 4.2 外部成本

云资源、认证、域名、短信、差旅等：甲方；乙方不垫付。

### 4.3 阶段 2 可选支持

包月技术支持：8,000 元/月（含约定人天）；或

人天：1,200 元/人天

客户现场（含 2 天）：5,000 元 + 差旅实报实销（甲方），超出按人天计。

————————————————————————————————

## 第五条 收益权（已定价）

### 5.1 比例

| 主体 | 比例 |
| --- | --- |
| 甲方 | 80% |
| 乙方（成都修茈科技有限公司） | 20% |

### 5.2 口径与结算

可分配收益 = 客户实收 − 双方确认的本项目直接成本。

每季度对账支付；规则同方案一（出账 10 日 / 确认 5 日 / 付款 10 日）。

查阅权：每年不超过 2 次。

### 5.3 门禁

本条未书面确认完整前，不得进入阶段 2。

### 5.4 说明

乙方已收取阶段 1 服务费 5 万元，故收益权低于方案一之 40%。

————————————————————————————————

## 第六条 知识产权

6.1 既有客来来成果：归乙方；甲方本项目使用权。

6.2 本协议期内按附件三新开发的项目定制代码：验收且阶段 1 款项结清后 归甲方；通用组件、框架、工具库归乙方。

6.3 商标：□甲方 □共有（签署前选定）。

————————————————————————————————

## 第七条 风险、暂停、退出

7.1 商务/合规主责甲方；附件三技术交付主责乙方。

7.2 暂停权：逾期付款超 10 日；超 10 个工作日无对接人；未完成第五条却要求进客户现场；要求个人收款——乙方可暂停。

7.3 退出保护： 甲方非因乙方重大违约单方终止的，乙方对终止前已签约客户回款，在 6 个月内 仍按 20% 计提。

7.4 赔偿上限：甲方已付服务费总额（故意/重大过失除外）。

————————————————————————————————

## 第八条 期限与争议

期限 18 个月，可续约。

争议：协商不成提交 成都仲裁委员会 仲裁。

一式贰份，盖章生效。

甲方（盖章） ________

乙方（盖章）成都修茈科技有限公司 ________

————————————————————————————————

# 附件三：阶段 1 MVP（同方案一窄范围）

做：环境可运行、登录、消息/客户/漏斗主路径、微信一种形态联调、关软认证、部署协助一次。

不做：12 渠道全开、多租户计费、等保、7×24、默认客户现场。

可选：企微主路径 +¥10,000。

验收期 5 个工作日；计划 ____ 周。

（附件一资产清单、附件二历史切割、阶段确认单结构同方案一，签署时一并打印。）