# 三份合同：定价决定 + 怎么选（先看这个）

乙方：成都修茈科技有限公司

产品：客来来（本仓库现状 = 高级 MVP / 可演示，非完整商用 SaaS）

定价基准日：2026-07-09

————————————————————————————————

## 一、我定的价格（对外可谈，对内是锚）

| 方案 | 甲方现金 | 修茈收益权/股比 | 阶段 1 交付范围 | 主推对象 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一（主推） | ¥20,000 | 40% | MVP 窄范围（见下） | 对方没多少钱、可谈股份 |
| 二（折中） | ¥50,000 | 20% | 同左 | 能挤一点钱、不愿让 40% |
| 三（清晰） | ¥80,000 | 0%（收益全归甲方） | 同左 + IP 更偏甲方 | 不让股 / 后面有预算 |

### 为什么是这些数（基于本仓库）

代码已有：桌面端 + FastAPI、登录/消息/客户/漏斗/设置、微信·企微相对完整，演示能力强。

仍缺：生产硬认证、真短信、多租户、计费、多数渠道仅骨架。

阶段 1 只承诺「可演示 + 指定渠道可联调 + 可部署」，不承诺 12 渠道全通、不承诺完整 SaaS。

纯服务费市场锚约 8～15 万；方案三收 8 万 对齐现状；方案一用 2 万现金 + 40% 补齐差价；方案二 5 万 + 20% 居中。

### 谈判底线（不要给对方看）

|  | 底线 | 理想（已写入合同） |
| --- | --- | --- |
| 方案一现金 | ≥ 1.5 万 | 2 万 |
| 方案一比例 | ≥ 30% | 40% |
| 方案二现金 | ≥ 4 万 | 5 万 |
| 方案二比例 | ≥ 15% | 20% |
| 方案三 MVP | ≥ 6 万 | 8 万 |
| 共同 | 公司收款；不垫云资源；去重庆须书面 |  |

————————————————————————————————

## 二、三份合同共同的阶段 1「窄 MVP」（写进附件）

做：

测试/演示环境可稳定运行（关 Mock 或明确演示模式）

登录鉴权可用（含当前扫码登录相关能力按验收清单）

主路径：消息 / 客户 / 漏斗 可演示走通

微信主路径可联调（公众号或开放平台，以双方确认的一种为准）

基础安全：生产关闭软认证放行；密钥与账号清单交接

Docker/约定方式部署说明 + 一次部署协助

不做（除非另签加钱）：

12 渠道全开通、电商/海外真联调

多租户 SaaS、订阅计费、等保

7×24 运维、重庆客户现场（属阶段 2，另确认）

企微：可作为加项（建议 +¥10,000 或计入方案一股权对价已覆盖的「有限支持」，合同里写清勾选）。

————————————————————————————————

## 三、下午怎么抛

先讲产品与 MVP（专业）。

硬前提：书面敲定前不对付费客户正式承诺、不默认去重庆。

一句话报价结构：

> 现金紧就走「2 万启动 + 项目收益权 40%」；能多出一点就「5 万 + 20%」；不想让收益权就「MVP 8 万买断交付」。

主推方案一；对方嫌 40% → 退方案二；明确不让股 → 方案三。

————————————————————————————————

## 四、文件清单

| 文件 | 内容 |
| --- | --- |
| 合同方案一_低现金股权版.md | ¥2万 + 40% |
| 合同方案二_服务费加分成版.md | ¥5万 + 20% |
| 合同方案三_纯服务费里程碑版.md | ¥8万，无股权 |
| 本文件 | 定价与选择 |

甲方公司全称会后填入三份正文封面即可。

————————————————————————————————

# 客来来产品合作协议（方案一）

## 低现金启动 + 项目收益权 40%

乙方：成都修茈科技有限公司

适用：甲方现金有限，愿意以项目收益权/股权换技术与既有产品投入。

本文件为商务草稿，非正式法律意见；签署前建议律师审阅。

定价：现金合计 人民币 20,000 元 + 可分配收益 甲方 60% : 乙方 40%。

————————————————————————————————

## 封面

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 协议名称 | 《客来来产品合作协议（收益权合作版）》 |
| 协议编号 | XC-KLL-2026-A-___ |
| 签署日期 | ____年__月__日 |
| 甲方（业务/运营方） | ________________（统一社会信用代码：________） |
| 乙方（技术方） | 成都修茈科技有限公司（统一社会信用代码：________） |
| 产品 | 客来来（桌面端、后端、渠道与相关能力，以本仓库及附件范围为准） |
| 合作原则 | 分阶段推进；未书面确认不得进入付费客户对接 |

————————————————————————————————

## 第一条 背景与总原则

1.1 乙方以公司名义投入客来来既有技术成果与后续约定研发；甲方负责业务、客户与运营。

1.2 双方确认需避免再次出现资金不清、配合失控、中途搁置。

1.3 门禁条款： 在本协议签署生效，且当期《阶段确认单》完成前，任一方不得对外以双方名义向付费客户作出正式商务承诺，亦不得要求乙方必须前往重庆或其他客户现场。

1.4 本协议替代此前个人名义或口头约定中与本协议冲突的部分；历史事项按附件二切割。

————————————————————————————————

## 第二条 合作阶段

### 阶段 0：方案对齐与配合观察

同步产品思路与 MVP 方案；与甲方技术团队（含肖工团队）开发对齐。

乙方可参会、对齐、评审；不对客户作付费承诺、不默认赴客户现场、不垫付生产费用。

观察期建议 ____ 个工作日（建议 10～15 日）：看需求收敛、对接人、交付节奏、是否口头加需求不谈成本。

出口：签署本协议并进入阶段 1，或任一方书面暂缓。

### 阶段 1：MVP 搭建与内部验收

进入条件：本协议生效 + 附件三范围确认 + 第四条启动款到账。

出口：双方签署阶段 1 验收确认单。

### 阶段 2：付费客户与商业化（含是否赴重庆）

进入条件：阶段 1 已验收 + 第五条收益权已生效 + 如需现场则另签《客户现场确认单》。

重庆等客户现场： 不因阶段 0/1 自动成立；差旅默认甲方承担；甲方暂无力支付的，可从后续可分配收益中优先报销后再按比例分成。

————————————————————————————————

## 第三条 分工

| 事项 | 甲方 | 乙方（成都修茈科技有限公司） | 肖工团队 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品方向与优先级 | 主责拍板 | 方案与技术建议 | 按拍板执行开发 |
| 阶段 1 技术交付 | 验收、提供测试条件 | 主责（附件三） | 协同（附件三列明） |
| 客户商务、报价、签约 | 主责 | 未经书面授权不作最终承诺 | 不作最终承诺 |
| 云账号/域名/开放平台主体与费用 | 主责 | 限权协助配置 | 按授权操作 |
| 客户现场 | 组织 | 仅阶段 2 书面确认后参加 | 按甲方安排 |
| 肖工团队费用与管理 | 甲方自行承担 | 不与肖工个人形成劳务关系 | — |

————————————————————————————————

## 第四条 成本与现金对价（已定价）

### 4.1 甲方应向乙方支付的现金（公司账户）

| 节点 | 金额（人民币） | 条件 |
| --- | --- | --- |
| 签约后 5 个工作日内 | 8,000 | 启动费（到账后启动阶段 1） |
| 阶段 1 验收通过后 5 个工作日内 | 12,000 | MVP 验收款 |
| 合计 | 20,000 | 不含云资源、认证、差旅等外部费用 |

乙方收款后开具合法发票（税率/含税：________）。

### 4.2 外部成本

服务器、域名、证书、微信等认证、短信、渠道费用、客户招待等：甲方承担。

未经乙方书面同意，乙方无义务垫付；经授权代垫的，从甲方应付款或乙方可分配收益中优先扣除。

### 4.3 禁止

要求乙方以个人账户收款、以个人资质做生产认证，或未书面确认要求垫付的，乙方有权拒绝并暂停服务。

————————————————————————————————

## 第五条 收益权（本方案核心，已定价）

### 5.1 合作载体（签署前勾选）

☑ 默认推荐 A　□ 勾选 B 则覆盖 A 的长期安排

A. 项目收益权（可先落地）

就「客来来」本项目可分配收益：

| 主体 | 比例 |
| --- | --- |
| 甲方 | 60% |
| 乙方（成都修茈科技有限公司） | 40% |

B. 项目公司股权（条件成熟时）

设立或装入项目公司时，股权比例原则上为甲方 60% : 乙方 40%；落地前仍按 A 分配；落地后另签章程/股东协议，收益分配与股权分红衔接。

### 5.2 乙方 40% 的对价

合作前已存在的客来来代码、设计与技术文档之项目使用权投入；

阶段 1 附件三范围内的技术交付与架构把关；

阶段 2 约定范围内的有限技术支持（不含无限定制）。

### 5.3 收入口径

可分配收益 = 客户实收款项 − 经双方书面确认的本项目直接成本（云资源、渠道费、已确认差旅等）。

未回款合同额不参与分配。

### 5.4 结算

每自然季结束后 10 个工作日内甲方出具对账单；乙方 5 个工作日内确认；确认后 10 个工作日内付至乙方公司账户。

乙方每年可查阅与本项目收益相关的对账资料不超过 2 次。

### 5.5 稀释

引入新投资导致乙方比例被动稀释的，须经乙方书面同意，或另行约定反稀释。

### 5.6 未完成第五条的效果

不得进入阶段 2，不得要求乙方赴客户现场。

————————————————————————————————

## 第六条 风险、暂停与责任

6.1 商务与客户承诺、数据合规主责：甲方。附件三范围内技术交付：乙方。

6.2 第三方平台（微信等）政策变更、审核失败，非乙方单方过错的，不视为乙方违约；双方应及时协商调整范围或工期。

6.3 暂停权（防再次搁置）： 出现下列情形之一，乙方可书面暂停且不构成违约：

（1）门槛费逾期超过 10 日；

（2）超过 10 个工作日无有效对接人或无法确认关键需求；

（3）未完成第五条却要求进入阶段 2 / 客户现场；

（4）要求个人收款或个人生产资质。

6.4 直接损失赔偿上限：本协议项下甲方已向乙方支付的现金总额（故意或重大过失除外）。

————————————————————————————————

## 第七条 知识产权

7.1 合作前客来来既有成果：归乙方；甲方享有本项目经营所需使用权。

7.2 本协议期内为项目新开发的定制成果：双方共有；任一方将之用于开发直接竞争产品并对外销售的，须书面同意。

7.3 商标「客来来」：□共有 □甲方持有并授权本项目使用（签署前选定）。

7.4 开源组件遵循原许可。资产与账号见附件一。

————————————————————————————————

## 第八条 期限、退出与防踢出

8.1 期限 24 个月，可书面续约。

8.2 终止时：已产生未分配收益按 60:40 结清；到期现金义务应付清。

8.3 退出保护： 甲方非因乙方重大违约而单方终止的，乙方对终止前已签约客户之回款，在终止后 12 个月内 仍按 40% 计提。

8.4 乙方非因甲方违约单方终止的，8.3 不适用；已验收对价不退。

————————————————————————————————

## 第九条 其他

9.1 附件为本协议组成部分。变更须书面确认。

9.2 争议协商不成，提交 成都仲裁委员会 仲裁。

9.3 本协议一式贰份，双方各执壹份，盖章生效。

甲方（盖章） ________ 日期：________

乙方（盖章）成都修茈科技有限公司 ________ 日期：________

————————————————————————————————

# 附件一：资产与账号清单

| 资产 | 当前持有 | 目标归属 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| Git 仓库（含 kellai） |  | 修茈组织或共管 | 个人仓迁移方式另书 |
| 域名 / 云账号 |  | 甲方 |  |
| 微信开放平台等 |  | 甲方 |  |
| 密钥与证书 |  | 甲方保管，乙方限权 |  |

————————————————————————————————

# 附件二：历史事项切割

| 事项 | 是否承接 | 责任方 |
| --- | --- | --- |
| 旧服务器/欠费/关停 | 是/否 |  |
| 旧合作方仍持账号 | 是/否 | 甲方主协调 |
| 个人名义口头承诺 | 默认否 | 未写入附件者不承接 |
| 未付款历史工作量 | 是/否 | 金额：____ |

————————————————————————————————

# 附件三：阶段 1 MVP 范围与验收（已按仓库现状收窄）

## 做

测试/演示环境可稳定运行；明确是否关闭前端 Mock。

登录鉴权主路径可用。

消息中心、客户管理、漏斗主路径可演示走通。

微信约定形态（□公众号客服 □开放平台 OAuth，勾选一种）主路径可联调。

生产配置关闭软认证放行；完成账号/密钥清单交接。

约定方式部署说明 + 一次部署协助。

## 不做（除非补充协议）

12 渠道全开、电商/海外真联调、多租户计费、等保、7×24 运维、客户现场。

## 可选加项

□ 企业微信主路径联调：另计 ¥10,000 或书面计入本收益权对价已覆盖的有限支持（二选一，签署时勾定）。

## 验收

甲方收到验收通知后 5 个工作日 内反馈，逾期视为通过。

计划完成：签约后 ____ 周（建议 4～8 周）。

甲方技术对接人：________　肖工：________　乙方对接人：________

————————————————————————————————

# 附件四：阶段确认单 / 客户现场确认单（可复印）

| 确认类型 | □阶段1验收 □进入阶段2 □客户现场（地点：____） |
| --- | --- |
| 摘要与未决事项 | 未决事项未关闭则不视为已授权 |
| 甲方签字/日期 |  |
| 乙方签字/日期 |  |
| 现场差旅承担 | 默认甲方；或：________ |

————————————————————————————————

# 客来来产品合作协议（方案二）

## 服务费 ¥50,000 + 项目收益权 20%

乙方：成都修茈科技有限公司

适用：甲方能支付一定现金，希望降低技术方收益权比例。

本文件为商务草稿，非正式法律意见。

定价：阶段 1 现金 人民币 50,000 元 + 可分配收益 甲方 80% : 乙方 20%。

————————————————————————————————

## 封面

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 协议名称 | 《客来来产品合作协议（服务费+收益权版）》 |
| 协议编号 | XC-KLL-2026-B-___ |
| 签署日期 | ____年__月__日 |
| 甲方 | ________________（统一社会信用代码：________） |
| 乙方 | 成都修茈科技有限公司（统一社会信用代码：________） |
| 产品 | 客来来 |
| 原则 | 分阶段；书面门禁同方案一精神 |

————————————————————————————————

## 第一条 背景与门禁

1.1 乙方以公司名义提供技术服务并投入既有成果；甲方负责业务与客户。

1.2 门禁： 未签署本协议并完成阶段确认前，不对付费客户作正式承诺，不要求乙方必须赴重庆等客户现场。

1.3 历史事项见附件二；替代冲突的个人/口头约定。

————————————————————————————————

## 第二条 阶段

| 阶段 | 内容 | 进入条件 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 产品/MVP 同步，与肖工团队对齐，观察配合 | 可参会；非客户授权 |
| 1 | MVP（附件三） | 协议生效 + 启动款到账 |
| 2 | 付费客户/现场 | 阶段1验收 + 收益权条款生效 + 现场确认单（如需） |

重庆等现场：差旅默认甲方；须书面确认乙方职责与天数。

————————————————————————————————

## 第三条 分工

与方案一相同：甲方主商务与拍板、承担肖工团队费用；乙方主附件三技术交付；未经授权不作客户侧最终报价承诺。

————————————————————————————————

## 第四条 费用（已定价）

### 4.1 阶段 1 服务费 ¥50,000

| 节点 | 金额（元） | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 签约后 5 个工作日内 | 15,000 | 30% |
| 主路径可演示（双方书面确认）后 5 日 | 20,000 | 40% |
| 阶段 1 验收通过后 5 日 | 15,000 | 30% |
| 合计 | 50,000 | 100% |

发票：付款后由乙方开具。含税/税率：________。

### 4.2 外部成本

云资源、认证、域名、短信、差旅等：甲方；乙方不垫付。

### 4.3 阶段 2 可选支持

包月技术支持：8,000 元/月（含约定人天）；或

人天：1,200 元/人天

客户现场（含 2 天）：5,000 元 + 差旅实报实销（甲方），超出按人天计。

————————————————————————————————

## 第五条 收益权（已定价）

### 5.1 比例

| 主体 | 比例 |
| --- | --- |
| 甲方 | 80% |
| 乙方（成都修茈科技有限公司） | 20% |

### 5.2 口径与结算

可分配收益 = 客户实收 − 双方确认的本项目直接成本。

每季度对账支付；规则同方案一（出账 10 日 / 确认 5 日 / 付款 10 日）。

查阅权：每年不超过 2 次。

### 5.3 门禁

本条未书面确认完整前，不得进入阶段 2。

### 5.4 说明

乙方已收取阶段 1 服务费 5 万元，故收益权低于方案一之 40%。

————————————————————————————————

## 第六条 知识产权

6.1 既有客来来成果：归乙方；甲方本项目使用权。

6.2 本协议期内按附件三新开发的项目定制代码：验收且阶段 1 款项结清后 归甲方；通用组件、框架、工具库归乙方。

6.3 商标：□甲方 □共有（签署前选定）。

————————————————————————————————

## 第七条 风险、暂停、退出

7.1 商务/合规主责甲方；附件三技术交付主责乙方。

7.2 暂停权：逾期付款超 10 日；超 10 个工作日无对接人；未完成第五条却要求进客户现场；要求个人收款——乙方可暂停。

7.3 退出保护： 甲方非因乙方重大违约单方终止的，乙方对终止前已签约客户回款，在 6 个月内 仍按 20% 计提。

7.4 赔偿上限：甲方已付服务费总额（故意/重大过失除外）。

————————————————————————————————

## 第八条 期限与争议

期限 18 个月，可续约。

争议：协商不成提交 成都仲裁委员会 仲裁。

一式贰份，盖章生效。

甲方（盖章） ________

乙方（盖章）成都修茈科技有限公司 ________

————————————————————————————————

# 附件三：阶段 1 MVP（同方案一窄范围）

做：环境可运行、登录、消息/客户/漏斗主路径、微信一种形态联调、关软认证、部署协助一次。

不做：12 渠道全开、多租户计费、等保、7×24、默认客户现场。

可选：企微主路径 +¥10,000。

验收期 5 个工作日；计划 ____ 周。

（附件一资产清单、附件二历史切割、阶段确认单结构同方案一，签署时一并打印。）

————————————————————————————————

# 客来来技术服务合同（方案三）

## 纯里程碑服务费 · 阶段 1 合计 ¥80,000

乙方：成都修茈科技有限公司

适用：甲方不让股、要权责清晰；或后续有预算。

本文件为商务草稿，非正式法律意见。

定价：阶段 1 人民币 80,000 元；无股权/收益分成（项目收益归甲方）。

————————————————————————————————

## 封面

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 协议名称 | 《客来来技术服务合同（里程碑版）》 |
| 协议编号 | XC-KLL-2026-C-___ |
| 签署日期 | ____年__月__日 |
| 甲方 | ________________（统一社会信用代码：________） |
| 乙方 | 成都修茈科技有限公司（统一社会信用代码：________） |
| 产品 | 客来来 |
| 原则 | 先书面后客户；按交付收费，无收益权 |

————————————————————————————————

## 第一条 服务内容与阶段

1.1 乙方按附件三范围提供阶段 1 MVP 技术服务；甲方提供需求确认、验收、付款及必要资质/账号。

1.2 阶段 0： 可参与方案同步与肖工团队对齐；不构成赴客户现场或付费客户承诺义务。

1.3 阶段 1： 启动款到账后开始；按里程碑验收付款。

1.4 阶段 2： 上线支持、客户现场等须另签确认单/报价单，不适用「已签本合同即自动包含」。

————————————————————————————————

## 第二条 分工

甲方：拍板、验收、付款、客户商务、云与开放平台主体、肖工团队费用。

乙方：附件三范围内研发、联调、文档、约定支持。

肖工团队：甲方人员；不与乙方建立劳务关系。

————————————————————————————————

## 第三条 费用（已定价）

### 3.1 阶段 1 · MVP 固定总价 ¥80,000

| 里程碑 | 交付标准 | 金额（元） |
| --- | --- | --- |
| M1 启动 | 范围冻结、环境恢复计划、排期确认 | 24,000（30%） |
| M2 主路径 | 登录 + 消息/客户/漏斗可演示；Mock 策略书面确认 | 32,000（40%） |
| M3 验收 | 微信约定形态主路径联调 + 关软认证 + 部署协助完成并验收 | 24,000（30%） |
| 合计 |  | 80,000 |

各节点双方确认/验收后 5 个工作日内 付至乙方公司账户；乙方开票。

### 3.2 逾期

逾期超 10 日：乙方可暂停；超 20 日：乙方可解除，已完成工作量按比例结算。

### 3.3 外部成本

全部甲方承担；乙方不垫付。

### 3.4 阶段 2 增购价目（需书面确认才生效）

| 项目 | 价格 |
| --- | --- |
| 生产上线支持（5 个工作日窗口） | 12,000 |
| 客户现场（重庆等，含 2 天） | 8,000 + 差旅实报实销（甲方） |
| 超出人天 | 1,500 元/人天 |
| 月度维护 | 10,000 元/月 |
| 企业微信主路径联调（若阶段1未含） | 10,000 |

————————————————————————————————

## 第四条 知识产权

4.1 合作前既有成果：归乙方；甲方获得本项目永久、不可撤销、非独占业务使用权（可自用运营；未经同意不得将源码转售给第三方竞品厂商）。

4.2 本合同期内按附件开发的项目定制代码：对应里程碑验收且款项结清后归甲方。

4.3 通用框架、工具库、开源依赖：归乙方或原权利人。

4.4 商标由甲方自行申请持有（费用自理），或双方另议。

————————————————————————————————

## 第五条 门禁与风险

5.1 未付 M1 启动款，不启动阶段 1。

5.2 未签阶段 2 确认单，乙方无义务赴重庆或对接付费客户。

5.3 甲方对外承诺超出附件范围的功能/交期，自行承担；乙方仅按书面变更单执行并加价。

5.4 第三方平台审核失败等非乙方单方过错，工期顺延，双方协商是否变更范围。

5.5 赔偿上限：本合同已付金额（故意/重大过失除外）。

————————————————————————————————

## 第六条 验收与期限

6.1 甲方验收期 5 个工作日，逾期未反馈视为通过。

6.2 阶段 1 计划周期：签约后 ____ 周（建议 4～8 周）。

6.3 争议：协商不成提交 成都仲裁委员会 仲裁。

6.4 一式贰份，盖章生效。

甲方（盖章） ________

乙方（盖章）成都修茈科技有限公司 ________

————————————————————————————————

# 附件三：阶段 1 MVP 范围（与方案一/二一致的窄范围）

做： 环境可运行；登录；消息/客户/漏斗主路径；微信一种形态联调；关闭软认证放行；部署说明与一次协助。

不做： 12 渠道全开、电商海外真联调、多租户 SaaS 与计费、等保、7×24、默认包含客户现场。

变更： 超出范围须书面变更单并调整费用与工期。

————————————————————————————————

# 附件：资产清单 / 历史切割 / 阶段确认单

签署时与方案一附件结构一并使用；历史口头承诺默认不承接，除非写入附件。

————————————————————————————————